Handoff Document

Estado atual do projeto · 07/04/2026

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Projeto | Arquiteto de Valor — Controle Financeiro Pessoal |
| Repositório | github.com/djalmaACJr/ArquitetoDeValor |
| Supabase | ftpelncgrakpphytfrfo (sa-east-1) |
| SPEC | v1.4 — APROVADO |
| Progresso geral | ~68% (backend concluído, frontend pendente) |
| Data | 07/04/2026 |

# 1. Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Banco | PostgreSQL 17 (Supabase) | Schema arqvalor, sa-east-1 |
| Autenticação | Supabase Auth | Chaves sb_publishable_ |
| API | Supabase Edge Functions | Deno/TypeScript |
| Módulo compartilhado | _shared/utils.ts | json, erro, db, autenticar, extrairId, extrairAcao, verificarExistencia, validarCor, camposParaAtualizar |
| Testes | Jest + ts-jest | 44 testes automatizados |
| CI/CD | GitHub Actions | Roda a cada push no main |
| Versionamento | GitHub | branch main → deploy automático |

# 2. Banco de Dados

## 2.1 Credenciais de Acesso

| Conexão | Host | Usuário |
| --- | --- | --- |
| arqvalor_api (DBeaver) | aws-1-sa-east-1.pooler.supabase.com:5432 | arqvalor_api.ftpelncgrakpphytfrfo |
| postgres / ADM (DBeaver) | aws-1-sa-east-1.pooler.supabase.com:5432 | postgres.ftpelncgrakpphytfrfo |

⚠️ SSL obrigatório em ambas as conexões DBeaver — modo: require

## 2.2 Migrations Aplicadas

| Versão | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 20260403000001 | criacao | Schema arqvalor, tabelas, ENUMs, índices, views, triggers |
| 20260403000002 | criacao_usuario | Role arqvalor_api com permissões de leitura/escrita |
| 20260403000003 | sincronizar_usuarios | Trigger de sincronização auth.users → arqvalor + dados iniciais |
| 20260403000004 | sinonimos_public | Views espelho no public (depois removidas) |
| 20260403000005 | remover_sinonimos_public | Remoção dos sinônimos do public |
| 20260403000006 | grants_arqvalor | GRANTs para anon, authenticated e service_role no schema arqvalor (aplicado manualmente) |

## 2.3 Decisões Críticas de Banco

- Schema arqvalor exposto diretamente via Data API (Project Settings → Integrations → Data API → Exposed schemas)

- Exclusão física (hard delete) — sem soft delete em nenhuma tabela

- UNIQUE (user_id, nome, tipo) em contas

- UNIQUE INDEX com COALESCE(id_pai::text, "") em categorias — necessário pois NULL != NULL no PostgreSQL

- Check constraint categorias_descricao_check: 1–50 chars (alterado de 20 para 50 em 07/04/2026)

- Colunas geradas ano_tx e mes_tx via EXTRACT() — IMMUTABLE, aceito em índices para filtro por mês

- Conexão DBeaver via Session Pooler (IPv4) — projeto só tem IPv6 na conexão direta

## 2.4 Triggers Principais

| Trigger | Tabela | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| trg_sincronizar_usuario | auth.users | AFTER INSERT: cria usuario + 7 contas + 28 categorias automaticamente |
| trg_remover_usuario | auth.users | BEFORE DELETE: remove dados do usuário em cascata |
| trg_bloquear_exclusao_conta | contas | BEFORE DELETE: retorna CONTA_EM_USO se tiver lançamentos |
| trg_bloquear_exclusao_categoria | categorias | BEFORE DELETE: retorna CATEGORIA_COM_FILHOS ou CATEGORIA_EM_USO |
| trg_preservar_valor_projetado | transacoes | BEFORE UPDATE: salva valor_projetado ao mudar PROJECAO → PAGO |

# 3. Edge Functions

## 3.1 URLs de Produção

| Função | URL |
| --- | --- |
| contas | https://ftpelncgrakpphytfrfo.supabase.co/functions/v1/contas |
| categorias | https://ftpelncgrakpphytfrfo.supabase.co/functions/v1/categorias |
| transacoes | https://ftpelncgrakpphytfrfo.supabase.co/functions/v1/transacoes |

## 3.2 Configurações Críticas

| Item | Valor |
| --- | --- |
| verify_jwt | false — desabilitado em todas as funções (config.toml + painel Supabase) |
| Autenticação | autenticar(req) em _shared/utils.ts — extrai userId do JWT com suporte a base64url |
| Chave de API | sb_publishable_qBjFPZwI96SwBXxqud-EZw_iKvrzb6Q (header apikey obrigatório) |
| Schema | db: { schema: "arqvalor" } no cliente Supabase |
| Legacy JWT | Desabilitado no painel (Settings → JWT Keys) — usar sb_publishable_ |

## 3.3 Deploy

supabase functions deploy contas --project-ref ftpelncgrakpphytfrfo supabase functions deploy categorias --project-ref ftpelncgrakpphytfrfo supabase functions deploy transacoes --project-ref ftpelncgrakpphytfrfo # Ou use o bat na raiz do projeto: deploy.bat

# 4. Testes Automatizados

## 4.1 Resultado Atual

✅ 44 de 44 testes passando — 3 suites, ~25s de execução

| Suite | Testes | Critérios |
| --- | --- | --- |
| contas.test.ts | 15/15 | CA-C01 a CA-C15 |
| categorias.test.ts | 13/13 | CA-CAT01 a CA-CAT13 |
| transacoes.test.ts | 16/16 | CA-TX01 a CA-TX18 (CA-TX16 e CA-TX17 pulados quando parcelas já antecipadas) |

## 4.2 Estrutura de Arquivos

ArquitetoDeValor/ ├── .env ← variáveis locais (não commitar) ├── jest.config.js ├── package.json ├── tsconfig.json ├── rodar_testes.bat ← menu interativo para rodar testes ├── deploy.bat ← deploy das 3 Edge Functions ├── test-results/ ← logs com timestamp (não commitar) ├── tests/ │ ├── setup.ts ← autenticação + helpers compartilhados │ ├── contas.test.ts │ ├── categorias.test.ts │ └── transacoes.test.ts └── supabase/ ├── config.toml ← verify_jwt=false para as 3 funções ├── functions/ │ ├── _shared/utils.ts ← módulo compartilhado │ ├── contas/index.ts │ ├── categorias/index.ts │ └── transacoes/index.ts └── migrations/ └── 20260403000001 a 000005

## 4.3 Variáveis de Ambiente

| Variável | Valor |
| --- | --- |
| SUPABASE_URL | https://ftpelncgrakpphytfrfo.supabase.co |
| SUPABASE_ANON_KEY | sb_publishable_qBjFPZwI96SwBXxqud-EZw_iKvrzb6Q |
| TEST_EMAIL | convidado@arquitetodevalor.com |
| TEST_PASSWORD | Senha@123 |

⚠️ Configuradas em .env (local) e GitHub Secrets (CI/CD)

# 5. CI/CD — GitHub Actions

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Arquivo | .github/workflows/tests.yml |
| Trigger | Push ou Pull Request no branch main |
| Runner | ubuntu-latest, Node.js 20 |
| Duração média | ~1m 10s |
| Artifacts | Resultados salvos em test-results/ por execução |

✅ CI/CD funcionando — 44 testes passando no GitHub Actions

# 6. Insomnia — Testes Manuais

| Pasta | Requisições |
| --- | --- |
| Token | POST /auth/v1/token — gera access_token |
| Contas | GET (lista, por ID), POST, PUT, DELETE |
| Categorias | GET (flat, hierarquia, apenas_pai, por ID), POST (pai, filho), PUT, DELETE |
| Transações | GET (lista, por mês, por status), POST (simples, recorrente), PUT (escopo), DELETE (escopo), POST antecipar |

💡 Environment do Insomnia base_url: https://ftpelncgrakpphytfrfo.supabase.co anon_key: sb_publishable_qBjFPZwI96SwBXxqud-EZw_iKvrzb6Q legacy_anon: eyJ... (chave legacy — usada no POST Token) access_token: preenchido automaticamente via Response → Body Attribute → $.access_token

# 7. Usuário de Teste

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Email | convidado@arquitetodevalor.com |
| Senha | Senha@123 |
| user_id | 90a63490-884d-4dcf-9fc8-017691f58b7b |
| Contas criadas | 7 (Carteira, Nubank, Inter, Sofisa, C6 Bank, PagBank, Mercado Pago) |
| Categorias criadas | 28 (6 pai + 22 subcategorias) |

⚠️ Este usuário foi criado diretamente via INSERT em auth.users — não pelo fluxo normal do App. Para novos usuários use Authentication → Users → Add user no painel Supabase.

# 8. Próximos Passos

| # | Fase | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Script de criação do banco | SQL completo para recriar o banco do zero — incluindo schema, ENUMs, tabelas, constraints, triggers, views e grants |
| 2 | Frontend web | Telas: login, dashboard, contas, categorias, lançamentos |
| 3 | App Android | Nativo ou híbrido (a definir) |
| 4 | Ambiente de homologação | Segundo projeto Supabase + branch staging no GitHub |
| 5 | Deploy em produção | Domínio, SSL, monitoramento e backups |

## 8.1 Pontos de Atenção para o Frontend

- Autenticação: usar endpoint POST /auth/v1/token?grant_type=password para login

- Headers obrigatórios em todas as chamadas: Authorization: Bearer {token} e apikey: sb_publishable_...

- GET /categorias?hierarquia=true retorna estrutura pronta para accordion/tree

- GET /transacoes?saldo=true retorna saldo_acumulado para gráficos

- Filtro por mês: ?mes=YYYY-MM (ex: ?mes=2026-04)

- Escopo de recorrência no PUT e DELETE: ?escopo=SOMENTE_ESTE|ESTE_E_SEGUINTES|TODOS

- Antecipação de parcelas: POST /transacoes/:id/antecipar

# 9. Regras de Validação — Resumo

| ID | Campo | Regra |
| --- | --- | --- |
| RV-001 | descricao (tx) | 2–200 chars |
| RV-002 | valor | > 0 |
| RV-003 | data | obrigatória |
| RV-004 | conta_id | obrigatório |
| RV-006 | tipo (tx) | RECEITA ¦ DESPESA |
| RV-007 | status | PAGO ¦ PENDENTE ¦ PROJECAO |
| RV-008 | nome (conta) | 1–100 chars; único por (user_id, nome, tipo) |
| RV-009 | descricao (cat) | 1–50 chars; único por (user_id, id_pai) |
| RV-010 | cor | #RRGGBB — validado por regex |
| RV-011 | tipo (conta) | CORRENTE ¦ REMUNERACAO ¦ CARTAO ¦ INVESTIMENTO ¦ CARTEIRA |
| RV-012 | hierarquia | Máximo 2 níveis — subcategoria não pode ser pai |

─────────────────────────────────────────────────────────────

Arquiteto de Valor  ·  Handoff Document  ·  07/04/2026